Додаток 1

до доручення голови райдержадміністрації

від 04.06.2015 № Д-20/0/272-15

Інформація

щодо виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Апостолівського району,

станом на 25 серпня 2015 року

| Назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само-врядування | Назва об’єкту (назва населеного пункту та назва вулиць) | Вид ремонту,тис.кв.м | Виділено коштів | Вид бюджету | Загальний обсяг робіт | Заплановані | Щоденний графік виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капітальний | Поточний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний | Місцевий |  | Початок робіт | Завершення робіт | Дата | Площа виконаних робіт за наростаючим підсумком |
|  |  |  |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | Тис.кв.м | дата | дата |  | Тис.кв.м |
| Апостолівський район | м. Апостолове, вул. Леніна, вул.Дзержинського, вул. Ветеранів, вул. Набережна, вул. Визволення | 0 | 0,807 | 275,00 | 0 | 275,00 | 0,807 | 22.05.2015 | До 01.10.15 | 1,397 | 1,397 |
|  | м.Зеленодольськ, вул.Енергетична та вул. Карла Маркса | 0,53235 | 0 | 181,00 | 0 | 157,00 | 0,461 | Липень-серпень 2015 | Виконано на 100% 06.08.2015 | 0,461 | 0,461 |
|  | м.Зеленодольськ, пров.Сонячний, вул. Садова, вул. Чапаєва, вул. Калініна | 0 | 0,4855 | 200,00 | 0 | 200,00 | 0,4855 | 25.06.2015 | До 01.10.15 | 0,4855 | 0,4855 |
|  | Кам'янка с/рада, с. Жовте,вул.Залізнична | 0 | 0,26471 | 90,00 | 0 | 90,00 | 0,26471 | Липень-серпень 2015 | До 01.10.15 | 0,3 | 0,3 |
|  | с.Михайлівка,вул.Берегова | 0 | 0,27941 | 95,00 | 0 | 95,00 | 0,27941 | вересень 2015 | Виконано на 100%, 09.08.2015 | 0,59541 | 0,59541 |
|  | с.Нива Трудова, вул.Леніна (площа) | 0 | 0,27941 | 95,00 | 0 | 95,00 | 0,27941 | 19.05.2015 | 19.05.2015 | 0,320 | 0,320 |
|  | м. Апостолове, вул. Красіна (під’їзд маршрутного таксі до лікарні) | 0 | 0,29118 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,287 | Липень-серпень 2015 | До 01.10.15 | 0,3 | 0,3 |
|  | м.Апостолове, вул.Енгельса, (ділянка проїзду маршрутного таксі від вул.Леніна до вул. Вокзальна) | 0 | 0,29118 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,287 | Липень-серпень 2015 | До 01.10.15- | 0,3 | 0,3 |
|  | м. Апостолове, вул.Б.Хмельницького (від вул.Визволення доАпостолівської ЗОШ № 1) | 0 | 0,29118 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,287 | Липень-серпень 2015 | До 01.10.15 | 0,3 | 0,3 |
|  | с.Михайлівка, вул.50 років Жовтня (поруч розміщується Михайлівська ЗОШ) | 0 | 0,29118 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,29118 | Липень-серпень 2015 | виконано | 0,29118 | 0,29118 |
|  | с.Кам’янка, вул.Леніна (поруч розміщуються Кам’янська ЗОШ та дитячий садочок) | 0 | 0,29118 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,29118 | Липень 2015 | До 01.10.15 | 0,3 | 0,3 |
| ВСЬОГО |  | Кап. 0,53235 | Пот. 4,04118 | 1 379,00 | 500,00 | 879,00 | Кап.+пот. 4,57353 | - | - | станом 25.08.15 | 5,05009 тис.кв.м (110,4%) |

Головний спеціаліст  сектору ЖКГ та будівництва

райдержадміністрації                                                                  Т.Г. Прозорова

9 14 44